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№144

О подготовке системы теплоснабжения объектов Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
к работе в зимних условиях 
2015-2016 годов

В целях обеспечения надлежащей подготовки системы теплоснабжения Эжвинского района г. Сыктывкара к работе в зимний период 2015-2016 годов, 
в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 №170, руководствуясь статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1.
Выполнить гидравлические испытания тепловых сетей с 8:00, 02 июня 2015 г. и до окончания работ.

2.
Прекратить подачу горячей воды в тепловые сети Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 8:00, 06 июля 
2015 г. по 20 июля 2015 г. для организации планово-ремонтных работ 
на технологическом оборудовании и тепловых сетях.

3.
Обществу с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» (Стерьхов К.Г.):

3.1.
Предоставить на согласование в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» график устранения вскрытых дефектов на тепловых сетях в срок до 15 июня 2015 г.

3.2.
Провести работы по устранению вскрытых дефектов на тепловых сетях в срок до 01 сентября 2015 г.

3.3.
Оповестить население, потребителей тепловой энергии и теплоносителя Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» через средства массовой информации и жилищно-эксплуатационные участки:

3.3.1.
О проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в срок 
до 27 мая 2015 г.;

3.3.2.
Об отключении подачи горячей воды в срок до 26 июня 2015 г.

3.4.
Разработать и согласовать с открытым акционерным обществом «Монди СЛПК» программу испытания на прочность и плотность тепловых сетей Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в срок до 29 мая 2015 г.

4.
Эжвинскому муниципальному унитарному предприятию «Жилкомхоз» (Хрупа М.Д.):

4.1.
Оповестить население Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» через жилищно-эксплуатационные участки:

4.1.1.
О проведении испытаний на прочность и плотность тепловых сетей Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (до тепловых узлов) до 27 мая 2015 г.;

4.1.2.
Об отключении подачи горячей воды до 26 июня 2015 г.

5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству Кантора И.И.

И.о. руководителя администрации





И.И. Кантор

