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№132
О подготовке системы теплоснабжения жилищного фонда Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов
В целях обеспечения надлежащей подготовки системы теплоснабжения Эжвинского района г. Сыктывкара к работе в зимний период 2014-2015 годов, 
в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 №170, руководствуясь статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1.
Приступить к выполнению гидравлических испытаний тепловых сетей 
с 8 часов 00 минут 03 июня 2014 г. и до окончания работ.
2.
Прекратить подачу горячей воды в жилищный фонд Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 30 июня 2014 г.
по 13 июля 2014 г. для организации планово-ремонтных работ на технологическом оборудовании и тепловых сетях.
3.
Обществу с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоПром» (Стерьхов К.Г.):

3.1.
Представить на согласование в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» график устранения вскрытых дефектов на тепловых сетях в срок до 15 июня 2014 г.;
3.2.
Провести работы по устранению вскрытых дефектов на тепловых сетях в срок до 01 сентября 2014 г.;
3.3.
Оповестить население Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» через средства массовой информации и жилищно-эксплуатационные участки:
3.3.1.
О проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в срок
до 29 мая 2014 г.;
3.3.2.
Об отключении подачи горячей воды в срок до 25 июня 2014 г.

3.4.
Разработать и согласовать с открытым акционерным обществом «Монди Сыктывкарский ЛПК» программу испытания тепловых сетей Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в срок 
до 29 мая 2014 г.

4.
Эжвинскому муниципальному унитарному предприятию «Жилкомхоз» (Хрупа М.Д.):

4.1.
Оповестить население Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» через жилищно-эксплуатационные участки:
4.1.1.
О проведении испытаний на прочность и плотность тепловых сетей Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (до тепловых узлов) до 29 мая 2014 г.;

4.1.2.
Об отключении подачи горячей воды до 25 июня 2014 г.

5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по жилищно-коммунальному хозяйству Кантора И.И.
Руководитель администрации





А.Ю. Калинин
