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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2013 г. N 5/1562

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД 2013 - 2017 ГОДЫ"

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар"
от 21.06.2013 N 6/2311, от 27.12.2013 N 12/5029, от 12.09.2014 N 9/3411,
от 20.01.2015 N 1/105 (ред. 13.03.2015), от 06.07.2016 N 7/1929,
от 27.04.2017 N 4/1543, от 10.10.2017 N 10/3426, от 25.01.2018 N 1/229)



Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:
1. Утвердить муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на период 2013 - 2017 годы" согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 20.01.2015 N 1/105)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Козьякова В.А.

Глава администрации
И.ПОЗДЕЕВ





Приложение
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 6 мая 2013 г. N 5/1562

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД 2013 - 2017 ГОДЫ"

Утратила силу. - Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 20.01.2015 N 1/105.





Приложение N 1
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 6 мая 2013 г. N 5/1562

[bookmark: P52]МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД 2013 - 2015 ГОДЫ"

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар"
от 10.10.2017 N 10/3426)



Паспорт
муниципальной адресной программы

	Наименование программы
	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на период 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ

	Заказчик программы
	Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

	Куратор программы
	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"

	Цель программы
	- Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	Задачи программы
	- Решение вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
- Создание благоприятных условий на территории МО ГО "Сыктывкар" для наращивания объемов нового жилищного строительства

	Сроки реализации программы
	2013 - 2015 годы, в том числе:
I этап - 2013 - 2014 годы;
II этап - 2014 - 2015 годы

	Исполнители программы
	- Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар";
- Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар";
- КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"

	Объемы финансирования
	Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2013 - 2015 годах, составляет 397 596 182,89 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 277 115 655,50 рублей;
2014 - 2015 годы - 120 480 527,39 рублей.
Общий объем финансирования с финансовой поддержкой Фонда на 2013 - 2015 годы 333 307 116,72 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 224 026 932,84 рублей;
2014 - 2015 годы - 109 280 183,88 рублей;
средства Фонда - 129 401 344,63 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 60 780 042,05 рублей;
2014 - 2015 годы - 68 621 302,58 рублей.
Средства республиканского бюджета - 178 652 890,86 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 146 541 359,14 рублей;
2014 - 2015 годы - 32 111 531,72 рублей;
средства местного бюджета 25 252 881,23 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 16 705 531,65 рублей;
2014 - 2015 годы - 8 547 349,58 рублей.
Общий объем финансирования без финансовой поддержки Фонда на 2013 - 2015 годы 64 289 066,17 рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 64 289 066,17 рублей, в том числе:
2013 - 2014 годы - 53 088 722,66 рублей;
2014 - 2015 годы - 11 200 343,51 рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- Переселение в 2013 - 2015 годах из аварийного жилищного фонда 895 граждан (305 семей), в том числе:
2013 - 2014 годы - 618 граждан (209 семей);
2014 - 2015 годы - 277 граждан (96 семей).
Переселение граждан с финансовой поддержкой Фонда, в том числе:
2013 - 2014 годы - 547 граждан (185 семей);
2014 - 2015 годы - 253 граждан (90 семей).
Переселение граждан без финансовой поддержки Фонда, в том числе:
2013 - 2014 годы - 71 гражданина (24 семей);
2014 - 2015 годы - 24 граждан (6 семей).
- Ликвидация аварийного жилищного фонда в 2017 году - 9 758,00 кв.м.
Строительство жилья общей площадью с финансовой поддержкой Фонда 9 266,74 кв.м, в том числе по годам:
2013 - 2014 годы - 6 317,95 кв.м;
2014 - 2015 годы - 2 948,79 кв.м.
Расселение граждан из жилых помещений общей площадью без финансовой поддержки Фонда - 1247,39 кв.м, в том числе по годам:
2013 - 2014 годы - 1006,29 кв.м;
2014 - 2015 годы - 241,10 кв.м.
Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийных жилых помещений



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на период 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Одним из приоритетов жилищной политики на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных домах.
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.
Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем на территории муниципального образования.
В период с 2008 - 2013 годы аварийный жилищный фонд расселялся преимущественно в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Деятельность Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства показала свою эффективность по улучшению жилищных условий граждан, в частности, по их переселению из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации.
За период 2008 - 2013 годов реализация программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальных адресных программ с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволила переселить 1282 человека из 83 аварийных жилых домов, общая площадь которых составила 17,35 тыс. кв.м.
Программа на 2013 - 2015 годы разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар".
В перечень аварийных многоквартирных домов, планируемых к переселению на 2013 - 2015 годы, включены 28 многоквартирных жилых домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года и только за счет средств муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.
Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также средней стоимости затрат на переселение граждан в масштабах муниципального образования, для реализации программы с финансовой поддержкой Фонда необходимо 333 307 116,72 рублей, в том числе:
I этапа (2013 - 2014 годы) - 224 026 932,84 руб.;
II этапа (2014 - 2015 годы) - 109 280 183,88 руб.

2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, путем обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:
- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе;
- обеспечение переселяемых граждан жильем;
- снос аварийного жилищного фонда;
- привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

3. Оценка приоритетности задач,
для решения которых Программа принимается:

Задачи Программы определяются следующими основными документами:
- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ.
Реализация программы обеспечит:
- создание благоприятных условий на территории МО ГО "Сыктывкар" для наращивания объемов нового жилищного строительства;
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

4. Система Программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется посредством системы программных мероприятий, включающих в себя следующие направления:

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Размещение муниципальной закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов
	2013 - 2015 г. ежегодно, в течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар",
Управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" (отдел муниципального заказа)

	2
	Строительство многоквартирных жилых домов в рамках реализации мероприятий программы переселения
	2013 - 2015 годы
В течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"

	3
	Ввод объекта в эксплуатацию
	2014 - 2015 годы
В течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"

	4
	Организационные мероприятия по предоставлению жилых помещений гражданам
	2014 - 2015 годы
В течение реализации программы
	Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар";
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской жилищный центр"

	5
	Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, и договоров мены изымаемых жилых помещений с собственниками жилых помещений
	2014 - 2015 годы. После государственной регистрации права собственности МО ГО "Сыктывкар" на предоставляемое жилое помещение в течение срока реализации Программы
	Муниципальное бюджетное учреждение "Городской жилищный центр";
КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар"

	6
	Поэтапный снос аварийных домов
	Ежегодно, по итогам расселения, не позднее IV квартала 2017 г.
	УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар";
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"

	7
	Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки жилищным фондом
	По результатам сноса жилых домов
	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"



5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в 2013 - 2015 годах определен в Приложении N 1 к Программе.
Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключительно на:
Строительство многоквартирных жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах.
Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования городского округа "Сыктывкар", признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственникам жилья предоставляются в построенных многоквартирных домах жилые помещения по договорам мены взамен изымаемых муниципальным образованием городского округа "Сыктывкар" жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального образования городского округа "Сыктывкар", признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - мероприятия Программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета.

6. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы, в том числе: I этап - 2013 - 2014 годы, II этап - 2014 - 2015 годы.

7. Оценка результатов реализации Программы и оценка
ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- предоставление с финансовой поддержкой Фонда жилых помещений 800 гражданам (275 семьям) и реализация мероприятий по расселению 95 граждан (30 семей) другими способами без финансовой поддержки Фонда, проживающих в настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации (перечень объектов муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО ГО "Сыктывкар", на 2013 - 2015 годы - приложение N 1 и перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения - приложение N 2);
- ликвидация 9758,00 кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;
- расселенная площадь жилых помещений с финансовой поддержкой Фонда 9266,74 кв. метров - приложение N 3.
Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (приложения N 2, 3), но и улучшение городской среды за счет ликвидации аварийного фонда и комплексного освоения территорий.
Реализация программы обеспечит также:
а) создание благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;
б) увеличение объемов жилищного строительства за счет направления бюджетных средств;
в) снижение социальной напряженности в обществе;
г) привлечение средств республиканского бюджета Республики Коми и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

8. Объемы и источники финансирования Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней.
Расчет объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в зависимости от выбранного способа переселения и определяется на основании планируемой стоимости одного квадратного метра строительства общей жилой площади многоквартирных домов.
Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилых помещений, предусмотренных настоящей Программой в рамках долевого финансирования.
Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", не должен превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Предельная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения для реализации I этапа программы (2013 - 2014 гг.) с финансовой поддержкой Фонда составляет 35458,80 рублей. Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на 1 кв.м общей площади жилых помещений для реализации II этапа (2014 - 2015 гг.) с финансовой поддержкой Фонда составляет 37059,33 рублей и принята для прогнозного расчета объема средств, необходимых для переселения граждан в 2014 - 2015 годах.
С изменением указанной стоимости и уточнением других показателей в Программу возможно внесение изменений, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.

Финансовые затраты
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с финансовой и без финансовой поддержки Фонда

	Плановые показатели выполнения программы, поэтапно, с разбивкой по годам
	Финансовые затраты (руб.)

	
	Всего, в том числе:
	В том числе:

	
	
	Поддержка, предоставленная за счет средств Фонда
	Средства республиканского бюджета РК
	Средства местного бюджета

	С финансовой поддержкой Фонда

	2013 - 2015 годы
	333 307 116,72
	129 401 344,63
	178 652 890,86
	25 252 881,23

	I этап (2013 - 2014)
	224 026 932,84
	60 780 042,05
	146 541 359,14
	16 705 531,65

	II этап (2014 - 2015)
	109 280 183,88
	68 621 302,58
	32 111 531,72
	8 547 349,58

	Без финансовой поддержки Фонда

	2013 - 2015 годы
	64 289 066,17
	0,00
	0,00
	64 289 066,17

	I этап (2013 - 2014)
	53 088 722,66
	0,00
	0,00
	53 088 722,66

	II этап (2014 - 2015)
	11 200 343,51
	0,00
	0,00
	11 200 343,51



Финансовые затраты, необходимые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет всех источников приняты исходя из средней стоимости строительства жилых помещений для переселения граждан, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу.






Приложение N 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на территории
муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"
на период 2013 - 2015 годы"

[bookmark: P316]ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	N п/п
	Адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей, всего
	Число жителей, планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	20

	Итого I - II этапы, в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	1 338
	895
	17 073,83
	305
	98
	207
	10 514,13
	3270,49
	7243,64
	397 596 182,89
	129 401 344,63
	178 652 890,86
	89 541 947,40
	0,00
	0,00

	Итого по Республике Коми I - II этапы с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	X
	800
	X
	275
	95
	180
	9 266,74
	3 108,79
	6 157,95
	333 307 116,72
	129 401 344,63
	178 652 890,86
	25 252 881,23
	0,00
	0,00

	Итого по Республике Коми I - II этапы без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	272
	95
	X
	30
	3
	27
	1 247,39
	161,70
	1 085,69
	64 289 066,17
	0,00
	0,00
	64 289 066,17
	0,00
	0,00

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.), в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	844
	618
	10 943,56
	209
	64
	145
	7 324,24
	2 133,00
	5 191,24
	277 115 655,50
	60 780 042,05
	146 541 359,14
	69 794 254,31
	0,00
	0,00

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	844
	547
	10 943,56
	185
	61
	124
	6317,95
	1971,30
	4346,65
	224 026 932,84
	60 780 042,05
	146 541 359,14
	16 705 531,65
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	X
	X
	X
	X
	844
	547
	10 943,56
	185
	61
	124
	6317,95
	1971,30
	4346,65
	224 026 932,84
	60 780 042,05
	146 541 359,14
	16 705 531,65
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 19
	36
	22.10.2005
	IV.2014
	IV.2015
	36
	36
	549,10
	12
	5
	7
	549,10
	208,30
	340,80
	19 470 427,72
	5 282 460,47
	12 736 071,08
	1 451 896,17
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 26
	29
	22.03.2005
	IV.2014
	IV.2015
	38
	23
	507,70
	6
	2
	4
	264,30
	70,80
	193,50
	9 371 761,15
	2 542 623,02
	6 130 292,46
	698 845,67
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 57
	12
	17.08.2005
	IV.2014
	IV.2015
	24
	24
	235,70
	10
	3
	7
	235,70
	72,60
	163,10
	8 357 639,44
	2 267 484,85
	5 466 931,26
	623 223,33
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 7
	86
	06.10.2005
	IV.2014
	IV.2016
	39
	4
	517,67
	1
	0
	1
	26,94
	0,00
	26,94
	955 260,10
	259 168,61
	624 858,41
	71 233,08
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 9
	85
	06.10.2005
	IV.2014
	IV.2016
	33
	6
	508,42
	2
	0
	2
	52,77
	0,00
	52,77
	1 871 160,94
	507 658,79
	1 223 970,99
	139 531,16
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	5
	21.06.2005
	IV.2014
	IV.2017
	66
	4
	848,40
	1
	0
	1
	40,60
	0,00
	40,60
	1 439 627,33
	390 580,76
	941 694,57
	107 352,00
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 11
	45
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	7
	2
	172,20
	1
	0
	1
	44,00
	0
	44,00
	1 560 187,25
	423 289,49
	1 020 555,69
	116 342,07
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 72
	7
	15.07.2005
	IV.2014
	IV.2015
	19
	19
	231,32
	5
	1
	4
	231,32
	62,30
	169,02
	8 202 329,89
	2 225 348,31
	5 365 339,58
	611 642,00
	0,00
	0,00

	9
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 121
	47
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2017
	31
	1
	483,10
	1
	0
	1
	22,80
	0,00
	22,80
	808 460,67
	219 340,92
	528 833,40
	60 286,35
	0,00
	0,00

	10
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 157
	12
	09.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	20
	20
	198,90
	7
	4
	3
	184,90
	114,20
	70,70
	6 556 332,34
	1 778 777,89
	4 288 653,33
	488 901,12
	0,00
	0,00

	11
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	11
	19.05.2005
	IV.2014
	IV.2017
	37
	2
	552,30
	1
	0
	1
	50,60
	0,00
	50,60
	1 794 215,34
	486 782,92
	1 173 639,04
	133 793,38
	0,00
	0,00

	12
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	13
	14.09.2005
	IV.2014
	IV.2015
	48
	18
	962,58
	7
	1
	6
	430,90
	27,10
	403,80
	15 279 197,42
	4 145 350,96
	9 994 487,40
	1 139 359,06
	0,00
	0,00

	13
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 6
	82
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	14
	13
	187,70
	5
	3
	2
	144,90
	74,30
	70,60
	5 137 980,29
	1 393 969,26
	3 360 875,43
	383 135,60
	0,00
	0,00

	14
	г. Сыктывкар, ул. Красноармейская, д. 6
	15
	16.11.2005
	IV.2014
	IV.2015
	10
	5
	184,20
	1
	0
	1
	36,70
	0
	36,70
	1 301 338,00
	353 061,92
	851 236,22
	97 039,86
	0,00
	0,00

	15
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 38
	52
	10.10.2005
	IV.2014
	IV.2017
	67
	57
	657,20
	19
	6
	13
	590,80
	175,10
	415,70
	20 949 059,73
	5 683 623,46
	13 703 279,54
	1 562 156,73
	0,00
	0,00

	16
	г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 53
	54
	10.08.2005
	IV.2014
	IV.2015
	27
	24
	326,20
	6
	1
	5
	239,60
	38,10
	201,50
	8 495 928,76
	2 305 003,69
	5 557 389,60
	633 535,47
	0,00
	0,00

	17
	г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 23
	224
	22.12.2011
	IV.2014
	IV.2015
	45
	45
	477,60
	16
	5
	11
	376,44
	116,70
	259,74
	13 348 111,11
	3 621 434,01
	8 731 317,79
	995 359,31
	0,00
	0,00

	18
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	83
	04.10.2005
	IV.2014
	IV.2017
	34
	26
	513,81
	13
	9
	4
	410,00
	285,73
	124,27
	14 538 108,48
	3 944 288,45
	9 509 723,45
	1 084 096,58
	0,00
	0,00

	19
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 19
	84
	06.10.2005
	IV.2014
	IV.2015
	40
	40
	501,29
	15
	7
	8
	476,50
	215,70
	260,80
	16 896 118,75
	4 584 032,80
	11 052 154,20
	1 259 931,75
	0,00
	0,00

	20
	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 84
	59
	16.11.2005
	IV.2014
	IV.2015
	14
	14
	169,20
	7
	2
	5
	153,40
	43,70
	109,70
	5 439 380,10
	1 475 741,09
	3 558 028,24
	405 610,77
	0,00
	0,00

	21
	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 86
	40
	09.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	20
	20
	420,02
	9
	7
	2
	420,02
	325,02
	95,00
	14 893 405,67
	4 040 683,02
	9 742 131,81
	1 110 590,84
	0,00
	0,00

	22
	г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 35
	67
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	21
	21
	198,30
	5
	1
	4
	198,30
	34,80
	163,50
	7 031 480,27
	1 907 688,78
	4 599 458,92
	524 332,57
	0,00
	0,00

	23
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 41
	76
	09.05.2005
	IV.2014
	IV.2016
	35
	31
	415,95
	7
	1
	6
	363,05
	52,65
	310,40
	12 873 317,76
	3 492 619,33
	8 420 744,14
	959 954,29
	0,00
	0,00

	24
	г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 25
	78
	14.09.2005
	IV.2014
	IV.2015
	7
	7
	121,70
	3
	1
	2
	91,50
	30,90
	60,60
	3 244 480,31
	880 249,74
	2 122 291,94
	241 938,63
	0,00
	0,00

	25
	г. Сыктывкар, ул. Слободская, д. 3
	81
	15.07.2005
	IV.2014
	IV.2015
	15
	5
	128,10
	2
	0
	2
	65,20
	0,00
	65,20
	2 311 913,84
	627 238,07
	1 512 277,97
	172 397,80
	0,00
	0,00

	26
	г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 65
	79
	16.10.2005
	IV.2014
	IV.2015
	35
	32
	381,10
	11
	0
	11
	294,40
	0,00
	294,40
	10 439 071,06
	2 832 191,51
	6 828 445,32
	778 434,23
	0,00
	0,00

	27
	г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 4
	75
	11.12.2005
	IV.2014
	IV.2015
	44
	40
	318,40
	11
	2
	9
	250,60
	23,30
	227,30
	8 885 975,57
	2 410 826,06
	5 812 528,53
	662 620,98
	
	

	28
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	13
	17.06.2005
	IV.2014
	IV.2017
	18
	8
	175,40
	1
	0
	1
	72,61
	0,00
	72,61
	2 574 663,55
	698 523,87
	1 684 148,83
	191 990,85
	
	

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	272
	71
	3 681,99
	24
	3
	21
	1 006,29
	161,70
	844,59
	53 088 722,66
	0,00
	0,00
	53 088 722,66
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	X
	X
	X
	X
	272
	71
	3 681,99
	24
	3
	21
	1006,29
	161,70
	844,59
	53 088 722,66
	0,00
	0,00
	53 088 722,66
	0,00
	0,00

	1.
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 26
	29
	22.03.2005
	IV.2014
	IV.2015
	38
	15
	507,70
	6
	0
	6
	243,40
	0,00
	243,40
	11503855,99
	0,00
	0,00
	11503855,99
	0,00
	0,00

	2.
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	83
	04.10.2005
	IV.2014
	IV.2015
	34
	5
	513,81
	2
	0
	2
	62,89
	0,00
	62,89
	4833934,33
	0,00
	0,00
	4833934,33
	0,00
	0,00

	3.
	г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 65
	79
	16.10.2005
	IV.2014
	IV.2015
	35
	3
	381,10
	1
	0
	1
	25,20
	0,00
	25,20
	1121185,80
	0,00
	0,00
	1121185,80
	0,00
	0,00

	4.
	г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 4
	75
	11.12.2005
	IV.2014
	IV.2015
	44
	4
	318,40
	2
	0
	2
	23,40
	0,00
	23,40
	2233536,62
	0,00
	0,00
	2233536,62
	0,00
	0,00

	5.
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 11
	45
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	7
	5
	172,20
	2
	0
	2
	42,30
	0,00
	42,30
	2894243,35
	0,00
	0,00
	2894243,35
	0,00
	0,00

	6.
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	13
	14.09.2005
	IV.2014
	IV.2015
	48
	20
	962,58
	6
	1
	5
	349,90
	20,70
	329,20
	16129962,16
	0,00
	0,00
	16129962,16
	0,00
	0,00

	7.
	г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 53
	54
	10.08.2005
	IV.2014
	IV.2015
	27
	3
	326,20
	1
	0
	1
	48,50
	0,00
	48,50
	2046700,00
	0,00
	0,00
	2046700,00
	0,00
	0,00

	8.
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 6
	82
	22.06.2005
	IV.2014
	IV.2015
	14
	1
	187,70
	1
	1
	0
	42,80
	42,80
	0,00
	2217040,00
	0,00
	0,00
	2217040,00
	0,00
	0,00

	9.
	г. Сыктывкар, ул. Красноармейская, д. 6
	15
	16.11.2005
	IV.2014
	IV.2015
	10
	5
	184,20
	2
	1
	1
	136,60
	98,20
	38,40
	7100639,50
	0,00
	0,00
	7100639,50
	0,00
	0,00

	10.
	г. Сыктывкар, ул. Слободская, д. 3
	81
	15.07.2005
	IV.2014
	IV.2015
	15
	10
	128,10
	1
	0
	1
	31,30
	0,00
	31,30
	3007624,91
	0,00
	0,00
	3007624,91
	0,00
	0,00

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.), в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	494
	277
	6 130,27
	96
	34
	62
	3 189,89
	1 137,49
	2 052,40
	120 480 527,39
	68 621 302,58
	32 111 531,72
	19 747 693,09
	0,00
	0,00

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.) с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	494
	253
	6 130,27
	90
	34
	56
	2 948,79
	1 137,49
	1 811,30
	109 280 183,88
	68 621 302,58
	32 111 531,72
	8 547 349,58
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	X
	X
	X
	X
	494
	253
	6 130,27
	90
	34
	56
	2 948,79
	1 137,49
	1 811,30
	109 280 183,88
	68 621 302,58
	32 111 531,72
	8 547 349,58
	0,00
	0,00

	1
	пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 21
	20 А
	24.08.2005
	IV.2015
	IV.2016
	17
	10
	149,30
	3
	0
	3
	89,30
	0,00
	89,30
	3 309 398,24
	2 078 100,62
	972 453,04
	258 844,58
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 20
	58
	10.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	13
	5
	121,40
	2
	1
	1
	57,00
	28,60
	28,40
	2 112 381,85
	1 326 447,20
	620 714,70
	165 219,95
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 7
	86
	06.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	39
	35
	517,67
	15
	5
	10
	490,73
	179,49
	311,24
	18 186 125,37
	11 419 779,57
	5 343 918,00
	1 422 427,80
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 9
	85
	06.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	33
	27
	508,42
	13
	4
	9
	416,57
	113,95
	302,62
	15 437 805,40
	9 694 001,95
	4 536 335,50
	1 207 467,95
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Д.Каликовой, д. 44
	5
	21.06.2005
	IV.2015
	IV.2017
	66
	6
	848,40
	3
	0
	3
	91,00
	0,00
	91,00
	3 372 399,10
	2 117 661,33
	990 965,58
	263 772,19
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 66
	49
	22.06.2005
	IV.2015
	IV.2016
	85
	84
	744,30
	32
	15
	17
	731,20
	344,80
	386,40
	27 097 782,63
	17 015 757,80
	7 962 571,76
	2 119 453,07
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 48
	69
	16.11.2005
	IV.2015
	IV.2016
	24
	24
	288,90
	6
	4
	2
	288,90
	196,10
	92,80
	10 706 440,65
	6 722 992,93
	3 146 043,47
	837 404,25
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 39
	74
	09.06.2005
	IV.2015
	IV.2016
	28
	28
	378,65
	7
	3
	4
	378,65
	171,15
	207,50
	14 032 515,58
	8 811 565,50
	4 123 396,87
	1 097 553,21
	0,00
	0,00

	9
	г. Сыктывкар, Серова, д. 41
	76
	09.05.2005
	IV.2015
	IV.2016
	35
	4
	415,95
	1
	0
	1
	52,90
	0,00
	52,90
	1 960 438,60
	1 231 036,09
	576 066,80
	153 335,71
	0,00
	0,00

	10
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 43
	77
	10.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	21
	13
	362,10
	5
	2
	3
	258,50
	103,40
	155,10
	9 579 837,00
	6 015 554,42
	2 814 995,63
	749 286,95
	0,00
	0,00

	11
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	13
	14.09.2005
	IV.2015
	IV.2016
	48
	7
	962,58
	1
	0
	1
	15,30
	0,00
	15,30
	567 007,76
	356 046,35
	166 612,90
	44 348,51
	0,00
	0,00

	12
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 38
	52
	10.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	67
	7
	657,20
	1
	0
	1
	37,80
	0,00
	37,80
	1 400 842,70
	879 643,93
	411 631,86
	109 566,91
	0,00
	0,00

	13
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	13
	17.06.2005
	IV.2015
	IV.2017
	18
	3
	175,40
	1
	0
	1
	40,94
	0,00
	40,94
	1 517 209,00
	952 714,89
	445 825,61
	118 668,50
	0,00
	0,00

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.) без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	136
	24
	1 377,10
	6
	0
	6
	241,10
	0,00
	241,10
	11 200 343,51
	0,00
	0,00
	11 200 343,51
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар"
	X
	X
	X
	X
	136
	24
	1 377,10
	6
	0
	6
	241,10
	0,00
	241,10
	11 200 343,51
	0,00
	0,00
	11 200 343,51
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 21
	20 А
	24.08.2005
	IV.2015
	IV.2016
	17
	7
	149,30
	2
	0
	2
	60,00
	0,00
	60,00
	2 145 193,80
	0,00
	0,00
	2 145 193,80
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 20
	58
	10.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	13
	8
	121,40
	1
	0
	1
	64,40
	0,00
	64,40
	3 744 183,80
	0,00
	0,00
	3 744 183,80
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 66
	49
	22.06.2005
	IV.2015
	IV.2016
	85
	1
	744,30
	1
	0
	1
	13,10
	0,00
	13,10
	2 004 485,98
	0,00
	0,00
	2 004 485,98
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 43
	77
	10.10.2005
	IV.2015
	IV.2016
	21
	8
	362,10
	2
	0
	2
	103,60
	0,00
	103,60
	3 306 479,93
	0,00
	0,00
	3 306 479,93
	0,00
	0,00








Приложение N 2
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на территории
муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"
на период 2013 - 2015 годы"

[bookmark: P1802]РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

	N п/п
	Адрес МКД
	Всего
	Строительство МКД
	Приобретение жилых помещений у застройщиков
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Договор о развитии застроенной территории
	Другие

	
	
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость

	
	
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого I - II этапы, в т.ч.:
	10 514,13
	397 596 182,89
	9 266,74
	333 307 116,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 247,39
	64 289 066,17

	Итого по Республике Коми I - II этапы с финансовой поддержкой Фонда:
	9 266,74
	333 307 116,72
	9 266,74
	333 307 116,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Республике Коми I - II этапы без финансовой поддержки Фонда:
	1 247,39
	64 289 066,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 247,39
	64 289 066,17

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.), в т.ч.:
	7 324,24
	277 115 655,50
	6 317,95
	224 026 932,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 006,29
	53 088 722,66

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) с финансовой поддержкой Фонда:
	6 317,95
	224 026 932,84
	6 317,95
	224 026 932,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	6 317,95
	224 026 932,84
	6 317,95
	224 026 932,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 19
	549,10
	19 470 427,72
	549,10
	19 470 427,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 26
	264,30
	9 371 761,15
	264,30
	9 371 761,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 57
	235,70
	8 357 639,44
	235,70
	8 357 639,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 7
	26,94
	955 260,10
	26,94
	955 260,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 9
	52,77
	1 871 160,94
	52,77
	1 871 160,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	40,60
	1 439 627,33
	40,60
	1 439 627,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 11
	44,00
	1 560 187,25
	44,00
	1 560 187,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 72
	231,32
	8 202 329,89
	231,32
	8 202 329,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	9
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 121
	22,80
	808 460,67
	22,80
	808 460,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	10
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 157
	184,90
	6 556 332,34
	184,90
	6 556 332,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	11
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	50,60
	1 794 215,34
	50,60
	1 794 215,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	12
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	430,90
	15 279 197,42
	430,90
	15 279 197,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	13
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 6
	144,90
	5 137 980,29
	144,90
	5 137 980,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	14
	г. Сыктывкар, ул. Красноармейская, д. 6
	36,70
	1 301 338,00
	36,70
	1 301 338,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	15
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 38
	590,80
	20 949 059,73
	590,80
	20 949 059,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	16
	г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 53
	239,60
	8 495 928,76
	239,60
	8 495 928,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	17
	г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 23
	376,44
	13 348 111,11
	376,44
	13 348 111,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	18
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	410,00
	14 538 108,48
	410,00
	14 538 108,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	19
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 19
	476,50
	16 896 118,75
	476,50
	16 896 118,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	20
	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 84
	153,40
	5 439 380,10
	153,40
	5 439 380,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	21
	г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 86
	420,02
	14 893 405,67
	420,02
	14 893 405,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	22
	г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 35
	198,30
	7 031 480,27
	198,30
	7 031 480,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	23
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 41
	363,05
	12 873 317,76
	363,05
	12 873 317,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	24
	г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 25
	91,50
	3 244 480,31
	91,50
	3 244 480,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	25
	г. Сыктывкар, ул. Слободская, д. 3
	65,20
	2 311 913,84
	65,20
	2 311 913,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	26
	г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 65
	294,40
	10 439 071,06
	294,40
	10 439 071,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	27
	г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 4
	250,60
	8 885 975,57
	250,60
	8 885 975,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	28
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	72,61
	2 574 663,55
	72,61
	2 574 663,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) без финансовой поддержки Фонда:
	1 006,29
	53 088 722,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 006,29
	53 088 722,66

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	1 006,29
	53 088 722,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 006,29
	53 088 722,66

	1.
	г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 26
	243,40
	11 503 855,99
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,40
	11 503 855,99

	2.
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	62,89
	4 833 934,33
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,89
	4 833 934,33

	3.
	г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 65
	25,20
	1 121 185,80
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,20
	1 121 185,80

	4.
	г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 4
	23,40
	2 233 536,62
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,40
	2 233 536,62

	5.
	г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 11
	42,30
	2 894 243,35
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,30
	2 894 243,35

	6.
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	349,90
	16 129 962,16
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,90
	16 129 962,16

	7.
	г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 53
	48,50
	2 046 700,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,50
	2 046 700,00

	8.
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 6
	42,80
	2 217 040,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,80
	2 217 040,00

	9.
	г. Сыктывкар, ул. Красноармейская, д. 6
	136,60
	7 100 639,50
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,60
	7 100 639,50

	10.
	г. Сыктывкар, ул. Слободская, д. 3
	31,30
	3 007 624,91
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,30
	3 007 624,91

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.), в т.ч.:
	3 189,89
	120 480 527,39
	2 948,79
	109 280 183,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,10
	11 200 343,51

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.) с финансовой поддержкой Фонда:
	2 948,79
	109 280 183,88
	2 948,79
	109 280 183,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по МО ГО "Сыктывкар":
	2 948,79
	109 280 183,88
	2 948,79
	109 280 183,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	1
	пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 21
	89,30
	3 309 398,24
	89,30
	3 309 398,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 20
	57,00
	2 112 381,85
	57,00
	2 112 381,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 7
	490,73
	18 186 125,37
	490,73
	18 186 125,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 9
	416,57
	15 437 805,40
	416,57
	15 437 805,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Д.Каликовой, д. 44
	91,00
	3 372 399,10
	91,00
	3 372 399,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 66
	731,20
	27 097 782,63
	731,20
	27 097 782,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 48
	288,90
	10 706 440,65
	288,90
	10 706 440,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 39
	378,65
	14 032 515,58
	378,65
	14 032 515,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	9
	г. Сыктывкар, Серова, д. 41
	52,90
	1 960 438,60
	52,90
	1 960 438,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	10
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 43
	258,50
	9 579 837,00
	258,50
	9 579 837,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	11
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 30
	15,30
	567 007,76
	15,30
	567 007,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	12
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 38
	37,80
	1 400 842,70
	37,80
	1 400 842,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	13
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	40,94
	1 517 209,00
	40,94
	1 517 209,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Итого по II этапу (2014 - 2015 г.) без финансовой поддержки Фонда:
	241,10
	11 200 343,51
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	241,10
	11 200 343,51

	Итого по МО ГО "Сыктывкар"
	241,10
	11 200 343,51
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	241,10
	11 200 343,51

	1
	г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 21
	60,00
	2 145 193,80
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,00
	2 145 193,80

	2
	г. Сыктывкар, пер. Пригородный, д. 20
	64,40
	3 744 183,80
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,40
	3 744 183,80

	3
	г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 66
	13,10
	2 004 485,98
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,10
	2 004 485,98

	4
	г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 43
	103,60
	3 306 479,93
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,60
	3 306 479,93








Приложение N 3
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства на территории
муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"
на период 2013 - 2015 годы"

[bookmark: P2949]ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ФОНДА

	N п/п
	Наименование МО
	Расселенная площадь
	Количество расселенных помещений
	Количество переселенных жителей

	
	
	2014 г.
	2015 г.
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	Всего

	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
	6317,95
	2948,79
	9266,74
	185
	90
	275
	547
	253
	800








Приложение N 2
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 6 мая 2013 г. N 5/1562

[bookmark: P3008]МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД 2015 - 2017 ГОДЫ"

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар"
от 10.10.2017 N 10/3426, от 25.01.2018 N 1/229)



Паспорт
муниципальной адресной программы

	Наименование программы
	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на период 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ

	Заказчик программы
	Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

	Куратор программы
	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"

	Цель программы
	- Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	Задачи программы
	- Решение вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
- Создание благоприятных условий на территории МО ГО "Сыктывкар" для наращивания объемов нового жилищного строительства

	Сроки реализации программы
	2015 - 2017 годы, в том числе:
III этап - 2015 - 2016 годы;
IV этап - 2016 - 2017 годы (до 01.09.2017)

	Исполнители программы
	- Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар";
- Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Городской жилищный центр";
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар";
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар";
- Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"

	Объемы финансирования
	Общий объем финансирования, направленный на реализацию программы в 2015 - 2017 годах, составляет 191 328 082,70 рублей, в том числе:
2015 - 2016 годы - 110 691 195,53 рублей;
2016 - 2017 годы - 80 636 887,17 рублей.
Общий объем финансирования с финансовой поддержкой Фонда на 2015 - 2017 годы 172 337 337,02 рублей, в том числе:
2015 - 2016 годы - 110 691 195,53 рублей;
2016 - 2017 годы - 61 646 141,49 рублей;
средства Фонда - 111 454 550,04 рублей, в том числе:
2015 - 2016 годы - 77 518 163,35 рублей;
2016 - 2017 годы - 33 936 386,69 рублей;
средства республиканского бюджета - 45 913 555,49 рублей, в том числе:
2015 - 2016 годы - 26 275 624,30 рублей;
2016 - 2017 годы - 19 637 931,19 рублей;
средства местного бюджета - 14 969 231,49 рублей, в том числе:
2015 - 2016 годы - 6 897 407,88 рублей;
2016 - 2017 годы - 8 071 823,61 рублей.
Общий объем финансирования без финансовой поддержки Фонда на 2015 - 2017 годы 18 990 745,68 рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 18 990 745,68 рублей, в том числе:
2016 - 2017 годы - 18 990 745,68 рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- Переселение в 2015 - 2017 годах из аварийного жилищного фонда 386 граждан (135 семей), в том числе по годам:
2015 - 2016 годы - 256 граждан (89 семей);
2016 - 2017 годы - 130 граждан (46 семей);
Переселение граждан с финансовой поддержкой Фонда, в том числе:
2015 - 2016 годы - 256 граждан (89 семей);
2016 - 2017 годы - 109 граждан (39 семей).
Переселение граждан без финансовой поддержки Фонда, в том числе:
2016 - 2017 годы - 21 гражданин (7 семей).
- Ликвидация аварийного жилищного фонда в 2017 году - 6 760,03 кв.м.
- Строительство и приобретение жилья с финансовой поддержкой Фонда общей площадью 4 805,12 кв.м, в том числе по годам:
2015 - 2016 годы - 3 116,44 кв.м;
2016 - 2017 годы - 1 688,68 кв.м.
- Расселение граждан из жилых помещений без финансовой поддержки Фонда общей площадью 315,60 кв.м, в том числе по годам:
2016 - 2017 годы - 315,60 кв.м.
- Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийных жилых помещений



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на период 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Одним из приоритетов жилищной политики на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных домах.
Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.
Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем на территории муниципального образования.
В период с 2008 - 2013 годы аварийный жилищный фонд расселялся преимущественно в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Деятельность Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства показала свою эффективность по улучшению жилищных условий граждан, в частности, по их переселению из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации.
Программа на 2015 - 2017 годы разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар".
В перечень аварийных многоквартирных домов, планируемых к переселению на 2015 - 2017 годы, включены 14 многоквартирных жилых домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Количество планируемых к переселению домов на период 2015 - 2017 годы принято с учетом завершения расселения граждан, участвующих в ранее реализуемых периодах программы.
Решение проблемы улучшения жилищных условий и качества жизни населения требует значительных бюджетных расходов, что невозможно в пределах одного финансового года и только за счет средств муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Поэтому необходимо решать задачу переселения граждан из аварийного жилищного фонда последовательно, применяя программно-целевой метод планирования, предусматривающий консолидацию бюджетных средств всех уровней.
Исходя из размеров аварийного жилищного фонда, а также планируемой стоимости затрат на переселение граждан в масштабах муниципального образования для реализации программы с финансовой поддержкой Фонда необходимо 172 337 337,02 рублей, в том числе:
III этапа (2015 - 2016 годы) - 110 691 195,53 руб.
IV этапа (2016 - 2017 годы) - 61 646 141,49 руб.

2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, путем обеспечения их благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:
- организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе;
- обеспечение переселяемых граждан жильем;
- снос аварийного жилищного фонда;
- привлечение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда.

3. Оценка приоритетности задач,
для решения которых Программа принимается

Задачи Программы определяются следующими основными документами:
- Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Реализация программы обеспечит:
- создание благоприятных условий на территории МО ГО "Сыктывкар" для наращивания объемов нового жилищного строительства;
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

4. Система Программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется посредством системы программных мероприятий, включающих в себя следующие направления:

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Проведение инвентаризации расселяемого жилищного фонда с целью актуализации данных по расселяемым гражданам, площади расселяемых жилых помещений, правомерности включения жилых помещений в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	2015 - 2017 годы
Ежегодно для формирования закупки по этапу в течение реализации программы
	Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар";
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар";
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской жилищный центр"

	2
	Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений
	2015 - 2017 годы ежегодно, в течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар",
Управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" (отдел муниципального заказа)

	3
	Строительство многоквартирных жилых домов и приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий программы переселения
	2015 - 2017 годы
В течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"

	4
	Ввод объекта в эксплуатацию и приобретение жилых помещений
	2016 - 2017 годы, в течение реализации программы
	Бюджетное учреждение "Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар"

	5
	Организационные мероприятия по предоставлению жилых помещений гражданам
	2015 - 2017 годы, в течение реализации программы
	Комитет жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар";
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской жилищный центр"

	6
	Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, и договоров мены изымаемых жилых помещений с собственниками жилых помещений
	2016 - 2017 годы. После государственной регистрации права собственности МО ГО "Сыктывкар" на предоставляемое жилое помещение в течение срока реализации Программы
	Муниципальное бюджетное учреждение
"Городской жилищный центр";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"

	7
	Поэтапный снос аварийных домов
	IV квартал 2017 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар";
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"

	8
	Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки жилищным фондом
	По результатам сноса жилых домов
	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"



5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в 2015 - 2017 годах определен в Приложении N 1 к Программе.
Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключительно на:
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах.
Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования городского округа "Сыктывкар", признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах и в приобретенных жилых помещениях в соответствии со статьями 86, частью 3 статьи 88 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственникам жилья предоставляются в построенных многоквартирных домах жилые помещения и приобретенные жилые помещения по договорам мены взамен изымаемых муниципальным образованием городского округа "Сыктывкар" жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов и приобретению жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального образования городского округа "Сыктывкар", признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - мероприятия Программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета.

6. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2015 - 2017 годы, в том числе: III этап - 2015 - 2016 годы, IV этап - 2016 - 2017 годы.

7. Оценка результатов реализации Программы и оценка
ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- предоставление жилых помещений с участием средств Фонда 365 гражданам (128 семьям) и реализация мероприятий по расселению 21 гражданина (7 семей) другими способами без участия средств Фонда, проживающего в настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации (перечень объектов муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО ГО "Сыктывкар", на 2015 - 2017 годы - приложение N 1 и перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения - приложение N 2);
- ликвидация 6 760,03 кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;
- расселенная площадь жилых помещений с участием средств Фонда 4 805,12 кв. метров - приложение N 3.
Результатом реализации программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (приложения N 2, 3), но и улучшение городской среды за счет ликвидации аварийного фонда и комплексного освоения территорий.
Реализация программы обеспечит также:
а) создание благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;
б) увеличение объемов жилищного строительства за счет направления бюджетных средств;
в) снижение социальной напряженности в обществе;
г) привлечение средств республиканского бюджета Республики Коми и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

8. Объемы и источники финансирования Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней.
Расчет объема средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в зависимости от выбранного способа переселения и определяется на основании планируемой стоимости одного квадратного метра строительства общей жилой площади многоквартирных домов.
Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилых помещений, предусмотренных настоящей Программой в рамках долевого финансирования.
Планируемая стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения для реализации III этапа программы (2015 - 2016 гг.) с финансовой поддержкой Фонда составляет 35518,47 рублей, для реализации IV этапа (2016 - 2017 гг.) с финансовой поддержкой Фонда составляет 36505,52 рублей.
С изменением указанной стоимости и уточнением других показателей в Программу возможно внесение изменений, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.

Финансовые затраты
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с финансовой и без финансовой поддержки Фонда

	Плановые показатели выполнения программы, поэтапно, с разбивкой по годам
	Финансовые затраты (руб.)

	
	Всего, в том числе:
	В том числе:

	
	
	Поддержка, предоставленная за счет средств Фонда
	Средства республиканского бюджета РК
	Средства местного бюджета

	С финансовой поддержкой Фонда

	2015 - 2017 годы
	172 337 337,02
	111 454 550,04
	45 913 555,49
	14 969 231,49

	III этап (2015 - 2016)
	110 691 195,53
	77 518 163,35
	26 275 624,30
	6 897 407,88

	IV этап (2016 - 2017)
	61 646 141,49
	33 936 386,69
	19 637 931,19
	8 071 823,61

	Без финансовой поддержки Фонда

	2015 - 2017 годы
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	18 990 745,68

	III этап (2015 - 2016)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV этап (2016 - 2017)
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	18 990 745,68



Финансовые затраты, необходимые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за счет всех источников приняты исходя из средней стоимости строительства жилых помещений для переселения граждан, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу.






Приложение N 1
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального
образования городского округа
"Сыктывкар"
на период 2015 - 2017 годы"

[bookmark: P3269]ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	N п/п
	Адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей, всего
	Число жителей, планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость переселения граждан

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	частная собственность
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	чел.
	чел.
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Итого по III и IV этапам, в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	623
	386
	8 113,13
	135
	71
	64
	5 120,72
	2 657,98
	2 462,74
	191 328 082,70
	111 454 550,04
	45 913 555,49
	33 959 977,17
	0,00
	0,00

	Итого по III - IV этапам с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	X
	365
	X
	128
	66
	62
	4 805,12
	2 442,28
	2 362,84
	172 337 337,02
	111 454 550,04
	45 913 555,49
	14 969 231,49
	0
	0

	Итого по III - IV этапам без финансовой поддержки Фонда:
	X
	X
	X
	X
	X
	21
	X
	7
	5
	2
	315,60
	215,70
	99,90
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	18 990 745,68
	0
	0

	Итого по III этапу (2015 - 2016 гг.), в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	377
	256
	4 594,03
	89
	44
	45
	3 116,44
	1 488,88
	1 627,56
	110 691 195,53
	77 518 163,35
	26 275 624,30
	6 897 407,88
	0,00
	0,00

	Итого по III этапу (2015 - 2016 гг.), с финансовой поддержкой Фонда:
	X
	X
	X
	X
	377
	256
	4 594,03
	89
	44
	45
	3 116,44
	1 488,88
	1 627,56
	110 691 195,53
	77 518 163,35
	26 275 624,30
	6 897 407,88
	0,00
	0,00

	Итого по Сыктывкару:
	X
	X
	X
	X
	377
	256
	4 594,03
	89
	44
	45
	3 116,44
	1 488,88
	1 627,56
	110 691 195,53
	77 518 163,35
	26 275 624,30
	6 897 407,88
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 1а
	1
	21.06.2005
	IV.2016
	IV.2017
	30
	27
	409,80
	11
	10
	1
	394,30
	352,60
	41,70
	14 004 934,60
	9 807 797,30
	3 324 459,53
	872 677,77
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	5
	21.06.2005
	IV.2016
	IV.2017
	66
	53
	848,40
	19
	12
	7
	600,00
	329,70
	270,30
	21 311 084,87
	14 924 368,19
	5 058 776,87
	1 327 939,81
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164
	48
	15.07.2005
	IV.2016
	IV.2017
	47
	47
	594,30
	12
	7
	5
	594,30
	349,40
	244,90
	21 108 629,56
	14 782 586,69
	5 010 718,49
	1 315 324,38
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 15
	20
	14.09.2005
	IV.2016
	IV.2017
	50
	50
	411,52
	14
	2
	12
	390,96
	42,00
	348,96
	13 886 302,90
	9 724 718,31
	3 296 299,01
	865 285,58
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 22
	55
	19.05.2005
	IV.2016
	IV.2017
	40
	34
	654,30
	16
	2
	14
	613,90
	91,20
	522,70
	21 804 791,66
	15 270 116,06
	5 175 971,86
	1 358 703,74
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 13
	53
	19.05.2005
	IV.2016
	IV.2017
	43
	39
	504,70
	15
	9
	6
	468,50
	269,50
	199,00
	16 640 405,43
	11 653 444,16
	3 950 061,60
	1 036 899,67
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	83
	04.10.2005
	IV.2016
	IV.2017
	34
	3
	513,81
	1
	1
	0
	25,88
	25,88
	0,00
	919 218,13
	643 737,75
	218 201,91
	57 278,47
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, 38
	52
	10.10.2005
	IV.2016
	IV.2017
	67
	3
	657,20
	1
	1
	0
	28,60
	28,60
	0,00
	1 015 828,38
	711 394,89
	241 135,03
	63 298,46
	0,00
	0,00

	Итого IV этап (2016 - 2017 гг.), в т.ч.:
	X
	X
	X
	X
	246
	130
	3 519,10
	46
	27
	19
	2 004,28
	1 169,10
	835,18
	80 636 887,17
	33 936 386,69
	19 637 931,19
	27 062 569,29
	0,00
	0,00

	Итого по IV этапу (2016 - 2017 гг.) с финансовой поддержкой Фонда
	X
	X
	X
	X
	246
	109
	3519,10
	39
	22
	17
	1 688,68
	953,40
	735,28
	61 646 141,49
	33 936 386,69
	19 637 931,19
	8 071 823,61
	0,00
	0,00

	Итого по Сыктывкару:
	X
	X
	X
	X
	246
	109
	3 519,10
	39
	22
	17
	1 688,68
	953,40
	735,28
	61 646 141,49
	33 936 386,69
	19 637 931,19
	8 071 823,61
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 84
	220
	09.12.2011
	III.2017
	IV.2017
	32
	25
	483,00
	8
	4
	4
	359,20
	174,90
	184,30
	13 112 782,78
	7 218 626,44
	4 177 194,55
	1 716 961,79
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, мкр. Красная Гора, д. 18
	91
	05.12.2011
	III.2017
	IV.2017
	4
	4
	137,5
	3
	2
	1
	104,70
	72,60
	32,10
	3 822 127,94
	2 104 092,95
	1 217 573,13
	500 461,86
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 121
	47
	22.06.2005
	III.2017
	IV.2017
	31
	26
	483,10
	10
	5
	5
	410,90
	211,40
	199,50
	15 000 118,16
	8 257 610,26
	4 778 422,15
	1 964 085,75
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	11
	19.05.2005
	III.2017
	IV.2017
	37
	31
	552,30
	9
	6
	3
	451,20
	300,60
	150,60
	16 471 290,62
	9 067 495,13
	5 247 077,34
	2 156 718,15
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Садовая, д. 34
	207
	14.10.2011
	III.2017
	IV.2017
	15
	9
	334,7
	5
	3
	2
	193,80
	115,30
	78,50
	7 074 769,77
	3 894 682,08
	2 253 731,36
	926 356,33
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	5
	21.06.2005
	III.2017
	IV.2017
	66
	3
	848,40
	2
	1
	1
	71,40
	42,40
	29,00
	2 606 494,13
	1 434 882,87
	830 322,08
	341 289,18
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 13
	53
	19.05.2005
	III.2017
	IV.2017
	43
	4
	504,70
	1
	1
	0
	36,20
	36,20
	0,00
	1 321 499,82
	727 489,64
	420 975,61
	173 034,57
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	13
	17.06.2005
	III.2017
	IV.2017
	18
	7
	175,40
	1
	0
	1
	61,28
	0,00
	61,28
	2 237 058,27
	1 231 507,32
	712 634,97
	292 915,98
	0,00
	0,00

	Итого по IV этапу (2016 - 2017 гг.) без финансовой поддержки Фонда
	X
	X
	X
	X
	115
	21
	1 853,10
	7
	5
	2
	315,60
	215,70
	99,90
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	18 990 745,68
	0,00
	0,00

	Итого по Сыктывкар:
	X
	X
	X
	X
	115
	21
	1 853,10
	7
	5
	2
	315,60
	215,70
	99,90
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	18 990 745,68
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 84
	220
	09.12.2011
	III.2017
	IV.2017
	32
	7
	483,00
	3
	3
	0
	123,80
	123,80
	0,00
	7 831 454,39
	0,00
	0,00
	7 831 454,39
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 121
	47
	22.06.2005
	III.2017
	IV.2017
	31
	4
	483,10
	1
	0
	1
	49,40
	0,00
	49,40
	2 849 392,00
	0,00
	0,00
	2 849 392,00
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	11
	19.05.2005
	III.2017
	IV.2017
	37
	4
	552,30
	1
	0
	1
	50,50
	0,00
	50,50
	2 955 840,70
	0,00
	0,00
	2 955 840,70
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Садовая, д. 34
	207
	14.10.2011
	III.2017
	IV.2017
	15
	6
	334,7
	2
	2
	0
	91,90
	91,90
	0,00
	5 354 058,59
	0,00
	0,00
	5 354 058,59
	0,00
	0,00








Приложение N 2
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального
образования городского округа
"Сыктывкар"
на период 2015 - 2017 годы"

[bookmark: P3993]РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар"
от 25.01.2018 N 1/229)



	N п/п
	Адрес МКД
	Всего
	Строительство МКД
	Приобретение жилых помещений у застройщиков
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Договор о развитии застроенной территории
	Другие

	
	
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость
	Площадь
	Стоимость

	
	
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	кв.м
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Итого по III и IV этапам, в т.ч.:
	5120,72
	191 328 082,70
	3399,22
	121 014 226,48
	0,00
	0,00
	1405,90
	51 323 110,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,60
	18 990 745,68

	Итого по III - IV этапам с финансовой поддержкой Фонда:
	4805,12
	172 337 337,02
	3399,22
	121 014 226,48
	0,00
	0,00
	1405,90
	51 323 110,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по III - IV этапам без финансовой поддержки Фонда:
	315,60
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,60
	18 990 745,68

	Итого по III этапу (2015 - 2016 гг.), в т.ч.:
	3116,44
	110 691 195,53
	3116,44
	110 691 195,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по III этапу (2015 - 2016 гг.), с финансовой поддержкой Фонда:
	3116,44
	110 691 195,53
	3116,44
	110 691 195,53
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Сыктывкару:
	3116,44
	110 691 195,53
	3116,44
	110 691 195,53
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 1а
	394,30
	14 004 934,60
	394,30
	14 004 934,60
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	600,00
	21 311 084,87
	600,00
	21 311 084,87
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164
	594,30
	21 108 629,56
	594,30
	21 108 629,56
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 15
	390,96
	13 886 302,90
	390,96
	13 886 302,90
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 22
	613,90
	21 804 791,66
	613,90
	21 804 791,66
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 13
	468,50
	16 640 405,43
	468,50
	16 640 405,43
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 15
	25,88
	919 218,13
	25,88
	919 218,13
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Ленина, 38
	28,60
	1 015 828,38
	28,60
	1 015 828,38
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Итого IV этап (2016 - 2017 гг.), в т.ч.:
	2004,28
	80 636 887,17
	282,78
	10 323 030,95
	0,00
	0,00
	1 405,90
	51 323 110,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,60
	18 990 745,68

	Итого по IV этапу (2016 - 2017 гг.) с финансовой поддержкой Фонда
	1688,68
	61 646 141,49
	282,78
	10 323 030,95
	0,00
	0,00
	1 405,90
	51 323 110,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по Сыктывкару:
	1688,68
	61 646 141,49
	282,78
	10 323 030,95
	0,00
	0,00
	1 405,90
	51 323 110,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 84
	359,20
	13 112 782,78
	83,10
	3 033 608,71
	
	
	276,10
	10 079 174,07
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	2
	г. Сыктывкар, мкр. Красная Гора, д. 18
	104,70
	3 822 127,94
	0,00
	0,00
	
	
	104,70
	3 822 127,94
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 121
	410,90
	15 000 118,16
	67,00
	2 445 869,84
	
	
	343,90
	12 554 248,32
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	4
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	451,20
	16 471 290,62
	0,00
	0,00
	
	
	451,20
	16 471 290,62
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	5
	г. Сыктывкар, ул. Садовая, д. 34
	193,80
	7 074 769,77
	0,00
	0,00
	
	
	193,80
	7 074 769,77
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	6
	г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 44
	71,40
	2 606 494,13
	71,40
	2 606 494,13
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	7
	г. Сыктывкар, ул. Островского, д. 13
	36,20
	1 321 499,82
	0,00
	0,00
	
	
	36,20
	1 321 499,82
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	8
	г. Сыктывкар, ул. Чайкиной, д. 6
	61,28
	2 237 058,27
	61,28
	2 237 058,27
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	Итого по IV этапу (2016 - 2017 гг.) без финансовой поддержки Фонда
	315,60
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,60
	18 990 745,68

	Итого по Сыктывкару:
	315,60
	18 990 745,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,60
	18 990 745,68

	1
	г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 84
	123,80
	7 831 454,39
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	123,80
	7 831 454,39

	2
	г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 121
	49,40
	2 849 392,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	49,40
	2 849 392,00

	3
	г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
	50,50
	2 955 840,70
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	50,50
	2 955 840,70

	4
	г. Сыктывкар, ул. Садовая, д. 34
	91,90
	5 354 058,59
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	91,90
	5354058,59








Приложение N 3
к муниципальной адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального
образования городского округа
"Сыктывкар"
на период 2015 - 2017 годы"

[bookmark: P4551]ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ФОНДА

	N п/п
	Наименование МО
	Расселенная площадь
	Количество расселенных помещений
	Количество переселенных жителей

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	Всего
	2016 г.
	2017 г.
	Всего

	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	ед.
	ед.
	ед.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
	3116,44
	1688,68
	4805,12
	89
	39
	128
	256
	109
	365
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