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	№
п/п


	Дата подачи заявки
	Адрес МКД
	Информация по межеванию (Обязательное условие программы)

	Минимальный перечень работ
	Дополнительный
 перечень работ
	Замечания по заявкам
	Заключение
 комиссии

	1
	17.02.2022
	ул. Магистральная, 27
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урна (1 шт.)
Скамейка(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
-в повестку дня собрания  не включен вопрос о дополнительном списке благоустройства;
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	2
	17.02.2022
	ул. Магистральная, 29
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урна (1 шт.)
Скамейка(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	3
	17.02.2022
	ул. Магистральная, 33
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны (1 шт.)
Скамейки(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	4
	17.02.2022
	ул. Магистральная, 35
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны (1 шт.)
Скамейки(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу, в протоколе  указано 20 собственников, а фактически  18 письменных решений);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	5
	17.02.2022
	ул. Магистральная, 37
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урна(1 шт.)
Скамейка(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	6
	18.02.2022
	ул. Тентюковская, 123
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны
Скамейки
	
	- оформление протокола (во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица);
- смета составлена  только  на ремонт асфальтового покрытия. Не предусмотрены работы по установке урн, скамеек, опор освещения;
Выписка из ЕГРН не соответствует заявленному адресу
	Вернуть на доработку

	7
	10.03.2022
	ул. Магистральная, 25
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урна (1 шт.)
Скамейка(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	8
	10.03.2022
	ул. Магистральная, 31
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урна (1 шт.)
Скамейка(1 шт.)
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет приложений к протоколу);
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- смета составлена  с завышением объемов (для расчета демонтажных работ  берется 100% объем)
	Вернуть на доработку

	9
	11.03.2022
	ул. Первомайская, 47


Судебное
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны
Скамейки
	
	- оформление протокола (нумерация, нет номера протокола, во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица, нет пункта протокола  с расчетом содержания общего имущества);
- нет общего реестра собственников;
- необходимо переделать схему (на схеме должны быть указаны четкие размеры, привязки, условные обозначения)
- нет сметы на производство работ;
-нет выписки из ЕГРН на земельный участок
	Вернуть на доработку

	10
	14.03.2022
	ул. Ветеранов ,8
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны
Скамейки
	
	- оформление протокола (во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица);
- нет общего реестра собственников;
- смета составлена  только  на ремонт асфальтового покрытия. Не предусмотрены работы по установке урн, скамеек, опор освещения;
	Вернуть на доработку

	11
	14.03.2022
	ул. Оплеснина,27
Судебное
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	12
	14.03.2022
	Ул. Оплеснина,43
Заявка подана одним заявлением на два адреса: ул.Оплеснина, 43,45


Судебное
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	13
	14.03.2022
	ул. Оплеснина,45 Заявка подана одним заявлением на два адреса: ул.Оплеснина, 43,45



Судебное
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	14
	14.03.2022
	ул. Карьерная, 10

Судебное
	Нет данных
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	Кворума нет!!!	38%
-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	15
	14.03.2022
	ул. Карьерная,14 Заявка подана одним заявлением на два адреса: ул. Карьерная, 14,16

Судебное
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	16
	14.03.2022
	ул. Карьерная,16 Заявка подана одним заявлением на два адреса: ул. Карьерная, 14,16


Судебное
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение

	
	-нет расшифровки подписи в заявке, в протоколе ;
нет бланка- согласия на обработку персональных данных;
- нет сметы;
-нет выписки из ЕГРН;
-нет схемы;
-нет реестра граждан, участвующих в очном заседании;
- нет сведений о способе оповещения граждан;
- в реестре не указаны данные, свидетельствующие о праве собственности граждан.
	Вернуть на доработку

	17
	15.03.2022
	ул. Кутузова, 17
	проведено
	Проезд
Тротуар
 Освещение
Урны
Скамейки
	
	- оформление протокола (во вводной части не прописаны участники собрания, в том числе приглашенные лица);
Обсуждался вопрос  устройства дренажной системы (системы ливневой канализации)-данные работы не входят в минимальный перечень. Его нужно включать в дополнительный перечень работ.
- смета составлена  только  на ремонт асфальтового покрытия. Не предусмотрены работы по установке урн, скамеек, опор освещения;
-Нет информации о спообе оповещения граждан (каким образом граждане узнают о проведении собрания)
	Вернуть на доработку



