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План

Мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на 2021-2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Стоимость, тыс.руб.
	Ожидаемый результат
	Срок выполнения

	1
	Анализ технологического регламента, проведение пилотных испытаний для разработки проектной документации
	Проектная организация
	950,00
	Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	2021 год

	2
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство ВОС Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
	Проектная организация
	5890,74
	
	2021/2022 год

	3
	Прохождение экспертизы в АУ РК "Управление государственной экспертизы Республики Коми"
	ЭМУП «Жилкомхоз»
	1 032,80
	
	2022/2023 год 

	4
	Проведение дноуглубительных работ
	Подрядная организация
	24790,94
	
	2022/2023 год 

	5
	Реализация проектных решений (строительство блока деманганации)
	Подрядная организация
	22437,96
	
	2024-2025 год
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