Протокол № 9
заочного заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата проведения заочного заседания:  «28» августа 2026 г.  
Председатель заочного заседания:
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»            Гонтарь А. Г. (Председатель Комиссии).
Секретари заседания: Руководитель службы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Чугаева К.Е., ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - Мальцева Д.Н. (секретари Комиссии).
Повестка заочного заседания:
1. Утверждение результатов инвентаризации общественных территорий.
2. Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.

1. По первому вопросу:
В соответствии с подпунктом 4.3.7.23 пункта 4.3.7 Соглашения «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования комфортной городской среды в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми ежегодно направляются документы для формирования Сводного адресного перечня, один из них документ это паспорт территории.
Таким образом, в летний период текущего года, по г. Сыктывкару проведена инвентаризация  общественных территорий, которые прошли этап рейтингового онлайн-голосования и утверждены к благоустройству в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (с составлением паспорта территории и фотоматериала).

 Вопрос, поставленный на голосование:
Предлагаем утвердить результаты инвентаризации общественных территорий по г. Сыктывкару.

Результаты голосования:
Количество проголосовавших: 15 чел.

«За» – 15 чел.     

«Против» – 0 чел.

«Воздержались» – 0 чел.

Принято решение: Утвердить результаты инвентаризации общественных территорий по г. Сыктывкару.

2. По второму вопросу:
Отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2026 году (Приложение  к настоящему протоколу).

Информация принята к сведению.

Первый заместитель руководителя
администрации    МО ГО «Сыктывкар»                                                          А.Г. Гонтарь
Руководитель службы по формированию

комфортной среды Управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации МОГО «Сыктывкар»                                                               К.Е. Чугаева

Ведущий специалист отдела районного 

хозяйства администрации Эжвинского района
 МО ГО "Сыктывкар"                                                                                     Д.Н. Мальцева

